REPÚBLICA ARGENTINA

PLAN INFORMÁTICO NACIONAL

Programa 3 — Dispositivos Portátiles de IA

Versión 4.0  ·  Septiembre 2026  ·  CC0 1.0

# Índice

PLAN INFORMÁTICO NACIONAL

Versión 4.0 — Septiembre 2026

# PROGRAMA 3

DISPOSITIVOS PORTÁTILES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

*Soberanía Individual, 16 GB + NPU, Agente Local Offline*

Documento Detallado de Programa República Argentina

| FICHA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| Inversión Total | USD 1.680.000.000 |
| Plazo de Ejecución | 5 años |
| Empleo Directo | 17.800 puestos de trabajo (industria terminal + proveedores) |
| Reflejo Social (indirecto) | 44.500+ puestos adicionales |
| Producción Total | 655.000 dispositivos en 5 años |
| Organismos Ejecutores | INVAP S.E., CITEDEF, UTN, Escuelas Técnicas Nacionales, empresas privadas habilitadas* |

**Empresas privadas habilitadas: con participación estatal o capital accionario mayoritariamente nacional (≥51%) certificado durante toda la duración del Plan.*

| Entregable Principal | Dos SKU nacionales (Estudiante / Trabajador) con IGA-E o IGA-S, NPU ≥40 TOPS, operación 100% offline |
| --- | --- |

> Este documento está bajo CC0 1.0 (Dominio Público). No se requiere atribución del autor original. > https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es

# 1. FUNDAMENTACIÓN Y MARCO DOCTRINARIO

## 1.1 Contexto Estratégico

Cada consulta a Claude, GPT-5.6 o Gemini envía datos a centros extranjeros. El Programa 3 propone lo contrario: el modelo corre en la mano del usuario.

v3.0 especificaba 4–8 GB de RAM y un 7B a 10–15 tok/s. En septiembre de 2026 eso es insuficiente. Los destilados de razonamiento de 2–12B, GGUF Q4 y las NPU de ≥40 TOPS permiten IGA-E a ≥25 tok/s e IGA-S a ≥12 tok/s en 16 GB. El dispositivo v4.0 se dimensiona para ese piso, no para el de 2025.

## 1.2 Principios Doctrinarios

1. Soberanía Individual: El usuario es dueño del aparato, los datos y la IA. 2. Privacidad por Diseño: Sesiones efímeras; persistencia solo explícita. 3. Autonomía Operativa: 100% offline. Internet es opcional. 4. Trabajo como Eje: Escuela-fábrica. 5. Descentralización Productiva: Plantas federales.

## 1.3 Rechazo al Modelo Centralizado

- Sin cuenta obligatoria.

- Sin sincronización automática.

- Sin telemetría.

- Sin obsolescencia programada. Diseño modular.

## 1.4 Población Objetivo

Estudiantes técnicos y universitarios, trabajadores del Estado, investigadores CONICET, ciudadanía general.

# 2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

## 2.1 Objetivo General

Manufacturar dispositivos nacionales que ejecuten IGA-E / IGA-S del Programa 1, con agente local, voz y OCR, sin nube.

## 2.2 Objetivos Específicos

1. Fase 1: 105.000 unidades (Años 1–3), componentes mixtos. 2. Fase 2: 550.000 unidades (Años 4–5), 80%+ nacional. 3. 35 plantas escuela-fábrica. 4. SKU Estudiante (IGA-E) y SKU Trabajador (IGA-S + RAG local). 5. Verificación offline de credenciales P2. 6. 80%+ de componentes nacionales en Año 5. 7. Retail USD 449–599 (subsidio interno vía exportación). 8. 17.800 empleos directos.

# 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 3.1 Hardware

| Componente | Especificación v4.0 |
| --- | --- |
| Pantalla | Táctil 8–10", mín. 1400×1050, IPS |
| Procesador Fase 1 | SoC ARM importado + NPU ≥40 TOPS |
| Procesador Fase 2 | CPU/NPU nacional (Plan Electrónico) |
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR5X (piso; no 4–8 GB) |
| Almacenamiento | 256–512 GB UFS/NVMe, expandible microSD |
| Teclado | Integrado desmontable + USB-C / Bluetooth |
| Conectividad | Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.3, USB-C (×2) |
| Batería | 12–16 h, USB-C PD |
| Cámara | Frontal 5 MP, trasera 8 MP (documentos / OCR) |
| Audio | Micrófono dual ANC, altavoces estéreo |
| Chasis | Nacional, modular, reparable |

## 3.2 Software

### 3.2.1 Sistema Operativo

Distribución Linux argentina (Debian/Ubuntu). Escritorio liviano táctil. Español argentino por defecto; lenguas originarias. Actualizaciones opcionales, nunca forzadas.

### 3.2.2 Pila de IA (septiembre 2026)

- Runtime: llama.cpp / GGUF + ONNX Runtime para NPU.

- Modelos: IGA-E-Q (Estudiante), IGA-S-Q (Trabajador).

- Metas: IGA-E ≥25 tok/s; IGA-S ≥12 tok/s.

- Voz y OCR: Nativos desde el Año 1 (no “Fase 2 visión”).

- Agente local: Archivos del usuario, calculadora, RAG sobre carpeta elegida, verificación de firmas P2. Sin red.

### 3.2.3 Interfaz Web Local

Servidor en http://dispositivo.local:8080. El procesamiento no sale de la LAN.

## 3.3 Dos SKU

|  | Estudiante | Trabajador |
| --- | --- | --- |
| Modelo | IGA-E-Q | IGA-S-Q |
| RAM / NPU | 16 GB / ≥40 TOPS | 16 GB / ≥40 TOPS (misma placa; más peso de modelo) |
| RAG local | Opcional | Predeterminado (carpeta de trabajo) |
| Destino | Escuelas técnicas, UN | Estado, CONICET, PyME, oficios |

# 4. ARQUITECTURA DE PRIVACIDAD

## 4.1 Cero Memoria Automática

Sesiones efímeras. Sin historial. Si se pierde el aparato, no hay conversaciones extraíbles.

## 4.2 Preámbulo Configurable

Nombre de la IA, valores, atributos del usuario, tono, especialidades. Sugerencias que exigen confirmación explícita. El preámbulo nunca se sincroniza a un servidor.

## 4.3 Seguridad ante Pérdida o Robo

| Escenario | Protección |
| --- | --- |
| Pérdida | Conversaciones ya borradas; solo Preámbulo si fue guardado |
| Robo | Sin historial; cifrado AES-256 de lo persistido |
| Red | Procesamiento local; cero telemetría |
| Backup | No hay backup automático |

Borrado seguro al cerrar sesión. Borrado remoto opcional, definido por el usuario.

# 5. MODELO ESCUELA-FÁBRICA

## 5.1 Concepto

Plantas dentro de escuelas técnicas, UTN y centros de formación. El estudiante produce y se forma.

## 5.2 Infraestructura

Fase 1 (Años 1–3): 12 escuelas + 1 UTN; PBA, Córdoba, Santa Fe.

Fase 2 (Años 4–5, con horizonte a 8): 25 escuelas + 3 UTN + 7 CFP en Cuyo, NOA, Patagonia = 35 plantas.

## 5.3 Beneficios

Formación práctica, inserción, descentralización, desarrollo regional, cultura productiva.

# 6. FASES DE PRODUCCIÓN Y COMPONENTES

## 6.1 Fase 1 (Años 1-3)

| Componente | Inversión/Año | Origen | Empleo |
| --- | --- | --- | --- |
| SoC ARM + NPU ≥40 TOPS | USD 22M | Importado | 850 |
| Memoria RAM 16 GB | USD 16M | Importado | 580 |
| Almacenamiento 256–512 GB | USD 16M | Importado | 650 |
| Display táctil | USD 24M | Importado | 1.072 |
| Teclado + periféricos | USD 12M | Nacional | 535 |
| Batería | USD 10M | Nacional | 447 |
| Conectividad (Wi-Fi 6E/7) | USD 8M | Importado | 357 |
| Chasis/Estructura | USD 8M | Nacional | 357 |
| Software (SO, GGUF, ONNX, agente) | USD 16M | Nacional | 680 |
| Ensamblado y QA | USD 13M | Nacional | 560 |
| TOTAL FASE 1 (por año) | USD 145M | Mixto | 6.088 |

*Producción Fase 1: 20.000 + 35.000 + 50.000 = 105.000*

## 6.2 Fase 2 (Años 4-5)

| Componente | Inversión/Año | Origen | Empleo |
| --- | --- | --- | --- |
| Placa base nacional | USD 18M | Nacional | 750 |
| CPU/NPU nacional | USD 22M | Nacional | 880 |
| Memoria RAM nacional | USD 14M | Nacional | 560 |
| Almacenamiento nacional | USD 16M | Nacional | 650 |
| Display táctil nacional | USD 24M | Nacional | 1.072 |
| Resto componentes nacionales | USD 50M | Nacional | 2.100 |
| Software + modelos IGA-E/S | USD 20M | Nacional | 800 |
| Ensamblado y QA | USD 16M | Nacional | 680 |
| TOTAL FASE 2 (por año) | USD 180M | 80%+ Nac. | 7.492 |

*Producción Fase 2: 150.000 + 400.000 = 550.000*

# 7. PRECIOS Y MERCADO

## 7.1 Costos y Precios

| Fase | BOM Unitario | Precio Retail | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | USD 240–280 | USD 449–529 | Introducción |
| Fase 2 | USD 280–330 | USD 529–599 | NPU/RAM nacionales |

El alza de BOM respecto de v3.0 (USD 210–300) cubre 16 GB y NPU. El retail se mantiene accesible por subsidio cruzado de exportación.

## 7.2 Demanda Inicial (Años 1-3)

Escuelas técnicas 15.000; universidades 8.000; investigación 5.000; sector público piloto 10.000; resto venta al público.

## 7.3 Exportación Regional (Año 4+)

MERCOSUR y UNASUR. Ventaja: IA en español latinoamericano, offline, agente local, precio de franja media.

# 8. CRONOGRAMA DETALLADO

## 8.1 Año 1

Meses 1–4: diseño y licitación (NPU, 16 GB). Meses 5–9: 12 plantas, instructores. Meses 10–12: 20.000 unidades, IGA-E-Q.

## 8.2 Años 2-3

Año 2: 35.000, IGA-S-Q en SKU Trabajador, voz/OCR. Año 3: 50.000, venta pública, credenciales P2 offline.

## 8.3 Años 4-5

Año 4: componentes del Plan Electrónico; 150.000. Año 5: 35 plantas, 400.000, 80%+ nacional, wallet MDDA, exportación.

# 9. PRESUPUESTO CONSOLIDADO

## 9.1 Inversión por Categoría

| Concepto | Monto (USD) |
| --- | --- |
| Infraestructura de plantas | 220.000.000 |
| Componentes y ensamblado | 1.150.000.000 |
| I+D software, NPU, agente, modelos de borde | 160.000.000 |
| Capacitación escuela-fábrica | 70.000.000 |
| Contingencias | 80.000.000 |
| TOTAL | 1.680.000.000 |

## 9.2 Inversión por Fase

| Concepto | Fase 1 (Años 1-3) | Fase 2 (Años 4-5) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura de plantas | USD 130M | USD 90M | USD 220M |
| Componentes y ensamblado | USD 520M | USD 630M | USD 1.150M |
| I+D software, NPU, agente | USD 70M | USD 90M | USD 160M |
| Capacitación escuela-fábrica | USD 40M | USD 30M | USD 70M |
| Contingencias | USD 40M | USD 40M | USD 80M |
| TOTAL | USD 800M | USD 880M | USD 1.680M |

La tabla de categorías (sección 9.1) es la que rige: 220 + 1.150 + 160 + 70 + 80 = 1.680.

# 10. INDICADORES DE ÉXITO

## 10.1 Producción

1. 655.000 dispositivos. 2. Defectos <2%. 3. 80%+ nacional en Fase 2. 4. 35 plantas.

## 10.2 Impacto

5. 17.800 empleos directos; 44.500+ indirectos. 6. 5.000+ estudiantes en escuela-fábrica. 7. 100% escuelas técnicas cubiertas. 8. Satisfacción >85%.

## 10.3 Soberanía y desempeño

9. 0% APIs externas para inferencia. 10. 0 bytes de telemetría. 11. IGA-E/S en 100% de unidades. 12. IGA-E ≥25 tok/s; IGA-S ≥12 tok/s en QA de fábrica. 13. Credenciales P2 offline desde Año 3. 14. Agente local operativo sin red en 100% de unidades.

# 11. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS

## 11.1 Con Programa 1

IGA-E-Q e IGA-S-Q preinstalados. Nodos comunitarios con IGA-M/L. Actualizaciones de pesos opcionales, en mano del usuario.

## 11.2 Con Programa 2

Verificación offline de títulos y matrículas. Wallet básica. Sin claves de identidad residentes en el aparato.

## 11.3 Con Programa 4

Dispositivos para alumnos. Drivers, ONNX, agente y SO como practicum. Auditoría de firmware.

# 12. SUSTENTABILIDAD Y AMBIENTE

Modular, derecho a reparar, acopio nacional, 10+ años de software, auditoría ambiental de proveedores. Rechazo a la obsolescencia programada.

# 13. CONCLUSIÓN

El Programa 3 v4.0 pone en la mano de cada argentino un aparato que, en 2026, sí puede correr un destilado de razonamiento con voz, OCR y agente, sin nube. 16 GB y NPU no son lujo: son el piso de soberanía individual.

USD 1.680 millones, 655.000 unidades, 17.800 empleos directos, escuela-fábrica. Tecnología que sirve a la ciudadanía, no que la vigila.

*Programa 3: Dispositivos Portátiles de Inteligencia Artificial*

*Plan Informático Nacional v4.0 — República Argentina*

> Este documento está bajo CC0 1.0 (Dominio Público). No se requiere atribución del autor original. > https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es